T.C

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİSÜSÜ

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2014

İZMİR

1. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Gerçekleşmeleri

|  | Personel Giderleri | SGK Prim Giderleri | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | Cari Transferler | Sermaye Giderleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 17.607.311 | 3.014.759 | 4.674.157 | 803.609 | 9.771.429 |
| 2014 | 19.936.873 | 3.469.800 | 5.196.225 | 973.000 | 9.543.633 |

Şekil 1. 2013-2014 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Giderlerinin Karşılaştırılması

01-PERSONEL GİDERLERİ

Tablo 2.Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 2.502.520 | 2.797.350 | 3.812.361 | 2.786.098 | 2.933.370 | 2.775.612 | 17.607.311 |
| 2014 | 3.043.637 | 4.248.848 | 3.041.266 | 3.111.705 | 3.205.837 | 3.285.580 | 19.936.873 |

Personel giderlerinin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 19.936.873TL,  2013 yılına göre artış oranı %13.23,  2014 yılı gerçekleşme oranı ise %52,31 dir.

Şekil 2. 2013-2014 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderlerinin Karşılaştırılması

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 441.865 | 483.527 | 674.404 | 468.671 | 472.717 | 473.575 | 3.014.759 |
| 2014 | 536.029 | 762.230 | 542.620 | 539.989 | 543.476 | 545.456 | 3.469.800 |

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 3.469.800.-TL, 2013 yılına göre artış oranı % 13.12,  2014 yılı gerçekleşme oranı ise %52,71  dir.

Şekil 3. 2013-2014 Yılları Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Giderlerinin Karşılaştırılması

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tablo 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 39.981 | 839.672 | 896.435 | 1.062.092 | 1.125.081 | 710.896 | 4.674.157 |
| 2014 | 247.374 | 943.326 | 1.020.132 | 1021.177 | 872.456 | 1.091.760 | 5.196.225 |

Mal ve hizmet alım giderlerinin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 5.196.225.- TL,  2013 yılına göre artış oranı %11.16,  2013 yılı gerçekleşme oranı ise %62.12 dir.

Şekil 4. 2013-2014 Yılı Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması

05- CARİ TRANSFERLER

Tablo 5. Cari Transferlerin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 803.609 | 0 | 0 | 803.609 |
| 2014 | 0 | 0 | 389.501 | 486.499 | 0 | 97.000 | 973.000 |

Cari transfer giderlerinin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 973.000.- TL,  2013 yılına göre oranı  %21.07, 2014 yılı gerçekleşme oranı ise %78,09 dur.

Şekil 5. 2013-2014 Yılı Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderlerinin Karşılaştırılması

06-SERMAYE GİDERLERİ

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 0 | 1.016.138 | 1.424.144 | 4.214.975 | 516.358 | 2.599.814 | 9.771.429 |
| 2014 | 765.756 | 1.341.341 | 1.270.180 | 863.353 | 2.081.345 | 3.221.658 | 9.543.633 |

Sermaye giderlerinin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 9.543.633.- TL olup, 2013 yılına göre %2,33 azalış  görülmektedir. 2014 yılı gerçekleşme oranı ise % 40,53 dür. Sermaye giderlerinin 2014 yılı gerçekleşmeleri incelendiğinde;  “Mamul Mal Alımları” ekonomik sınıflandırmasında 1.166.260.-TL,  “Gayri Maddi Hak Alımları “ ekonomik sınıflandırmasında 141.025.-TL,  “Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması”  ekonomik sınıflandırmasında 104.372.-TL,  “Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” ekonomik sınıflandırmasında 7.631.976.-TL gerçekleşme ile toplam 9.043.633.-TL yılın ilk altı ayında ödenek kullanımı gerçekleşmiştir.  Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 500.000.-TL aktarma işlemi yapılmıştır.

Şekil 5. 2013-2014 Yılları Aylar İtibariyle Sermayen Giderlerinin Karşılaştırılması

SERMAYE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN 2014 GERÇEKLEŞMELERİ

Teknolojik Araştırma Projeleri (Merkezi Araştırma ve Laboratuvar Binası İnşaatı)

2014 yılı ilk altı ayı  sonuna kadar iş programına uygun olarak;

30/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 5.715.000,00.-TL (Kdv hariç) sonuçlandırılan Merkezi Araştırma ve Laboratuvar binası İnşaatı 25/12/2012 tarihinde sözleşme yapılarak inşaata başlanmıştır. İnşaatın %49,92’si tamamlanmış bulunmaktadır. Kaba inşaat tamamen bitmiştir. İç ve dış sıva, çatı izolasyonu ve mıcır serimi tamamlanmıştır. Dış cephede mekanik mermer kaplaması %65 bitmiş durumdadır. Mermer denizlik ve iç boya imalatları başlama aşamasındadır. WC’lerin duvar seramikleri yapılmıştır. Pencere kör kasaları, kapı kasaları, demir kapılar ve yangın kapılarının montajı yapılmıştır. Mekanik tesisatta borulama işleri tamamlanmış olup, kanal imalatına başlanacaktır. VRF ve klima santralleri kaidelerine konmuştur. Bina sıhhi tesisatının borulaması bitmiş durumdadır. Elektrik tesisatında galvaniz kablo kanalı imalatı tamamlanmıştır. Kablolama işlerine başlanacaktır.

2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar 1.020.780,00.-TL harcanmıştır.

Merkezi Araştırma ve Laboratuvar binası İnşaatı toplam proje tutarı 10.000.000,00.-TL’ dir. 2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar kümülatif harcama 3.912.480,00.-TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 39,12 olmaktadır.

Makine Teçhizat Alımları

2014 Yılı Yatırım Programında; makina ve teçhizat alımlarına 2.000.000.- TL ödenek verilmiş, birinci altı aylık dönemde 4.736,25 TL akreditif artığı ödenek eklenmiştir. Bu ödenekten Haziran sonu itibari ile 1.266.918.- TL ödenek harcanmış, 485.255,30- TL’lik ödeneğin ihale işlem süreci devam etmektedir. Kalan ödeneğin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgi Teknolojileri

2014 Yılı Yatırım Programında; bilgi teknolojilerine  “Mamul Mal Alımları” ekonomik sınıflandırmasına 800.000.-TL ile “Gayri Maddi Hak Alımları” ekonomik sınıflandırmasına 300.000.-TL olmak üzere toplam 1.100.000,00 TL ödenek verilmiştir. 14.663,70 TL akreditif artığı eklenmiştir.  Birinci altı aylık dönemde “Gayri Maddi Hak Alımları” ödeneğinden 141.024,95- TL ile “Mamul Mal Alımları” ödeneğinden 363.805,80.-TL lık ihale gerçekleştirilmiştir. Kalan ödeneğin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Yayın Alımları

2014 Yılı Yatırım Programında; yayın alımlarına 850.000,00 TL ödenek verilmiş olup 100.000,00 TL Likit eklemesi yaparak ödeneği 950.000,00 TL olmuştur. Haziran sonu itibari ile 764.636,64 TL tutarında basılı ve elektronik yayın harcaması gerçekleşmiştir. Yıl içinde, 150.000.-‘ lık veri tabanı ödemesi ile 35.000.-TL’lık basılı kitap alım ihalesi yapılacaktır.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı

10/10/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 12.600.000,00.-TL (Kdv hariç) sonuçlandırılan Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatına 22/11/2012 tarihinde sözleşme yapılarak  başlanmıştır.

2014 yılı ilk altı ayı  sonuna kadar iş programına uygun olarak;

Kaba inşaat tamamen bitmiştir. İç ve dış sıva, çatı tecriti, tretuar, WC duvar ve zemin kaplama imalatları tamamlanmıştır. Pencere kör kasaları ve kapı kasaları takılmıştır. Bina içinde mermer döşeme ve boya imalatları, dış cephede ise mekanik mermer ve terracotta kaplama imalatları devam etmektedir. Alüminyum skylight imalatları başlamış durumdadır. İklimlendirme cihazları (soğutma grupları, klima santralleri, VFR cihazları, kazanlar, su ve yakıt tankları) yerlerine konmuş, otomasyon hariç olmak üzere imalatları tamamlanmıştır. Bina sıhhi tesisatının borulaması bitmiş durumdadır. Elektrik sıva altı tesisatı tamamlanmış, galvaniz kablo kanalı döşenmesi ve kablolama imalatları devam etmektedir.

İş programına uygun olarak 2014 yılında 9.500.000,00.-TL ve 2012 yılından harcanamayan ödenekten 1.750.000,00.-TL ödenek aktarılarak toplam 5.144.973,00.-TL harcanmıştır. Binanın toplam fiziki gerçekleşme oranı % 75,37 seviyesindedir. Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölüm binası da dahil olmak üzere toplam proje tutarı 17.912.000,00.-TL’ dir. 2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar kümülatif harcama 13.897.373,00.-TL’ ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 77,00 olmaktadır.

İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı

2014 yılı ilk altı ayı  sonuna kadar iş programına uygun olarak;

16/11/2012 tarihinde yapım ihalesi teklif bedeli 4.340.000,00.-TL (Kdv hariç) sonuçlandırılan Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatına 05/04/2013 tarihinde sözleşme yapılarak  başlanmıştır. İnşaatın %49,56’sı tamamlanmış bulunmaktadır. Kaba inşaatı tamamen bitmiştir. İç ve dış sıva tamamlanmış, üç bloktan ikisinin çatı izolasyonu bitirilmiş,  bina içi alçıpan bölme duvarlar yapılmış, bina içi zemin ve duvar seramik kaplamaları tamamlanmıştır.

Havuz iç ve dış izolasyonları tamamlanmış,havuz içi seramik kaplama imalatı bitmiştir. Asma tavan imalatı devam etmektedir. Pencere kör kasa ve kapı kasalarının montajına başlanılmıştır. Bina dış cephe terracotta kaplamaların mekanik sistemleri tamamlanmıştır. Bina dışı spider cephenin krom profil montajına yapılmaktadır. Yine bina dışı silikon cephenin alüminyum imalatları tamamlanmıştır. Bina çevresi istinat duvarları ile rögarların imalatı bitmiştir. Elektrik sıva altı tesisatı tamamlanmış, galvaniz kablo kanalı döşenmesi ve kablolama imalatları devam etmektedir. Havuz tesisatı ve yerden ısıtma sistemi bitmiş durumdadır. Soğutma grupları, kazanlar, su ve yakıt tankları yerine konulmuştur. Bina sıhhi tesisatının borulaması bitmiş durumdadır.2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar 1.482.662,00.-TL harcanmıştır.Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatının  toplam proje tutarı 15.500.000,00.-TL’ dir. 2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar harcama 3.060.661,56.-TL olup toplam kümülatif harcama ise 15.060.660,00.-TL dir. Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 97,16 olmaktadır.

Kampüs Alt Yapı İnşaatı

Alt Yapı İkmal İnşaatı için 2014 yılında 3.000.000,00.-TL ödenek sağlanmıştır. 1998 yılında yapılan ihalede keşif bedeli %30 + % 62 ilave keşif artışı dahil 4.800.000,00.-TL olarak belirlenmiştir. (3.939.565,00.-TL tenzilatlı)Sözleşme yılına göre 2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar toplam fiziki harcama 3.687.836,45.-TL(tenzilatlı) ve gerçekleşme oranı % 94,77 seviyesindedir. İlk ihale başlangıcından itibaren toplam proje maliyeti 64.200.000,00.-TL’dir.2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar kümülatif harcama 61.280.339,48.-TL kullanılmıştır. Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 95,45 olmuştur.

2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar yapılan işler aşağıda yer almaktadır.

- Bio-Mat. Sulama suyu (makine tesisat ve inşaat işleri)

- Kampüs yol betonları asfalt tamiratı( İnşaat İmalatı )

- 5 adet vana odası yapılması ( İnşaat İmalatı )

- Rektörlük bahçe sulama suyu ilavesi ( İnşaat – makine tesisat İmalatı )

- Ana giriş kapısının temiz su boru değişimi ( İnşaat – makine tesisat İmalatı )

- Şenlik alanı yapılması ( İnşaat – makine tesisat İmalatı )

Büyük Onarım

2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar;

İYTE Fen ve Mimarlık Fakültesi onarım işi 17/06/2014 tarihinde açık ihale usulü ile ihale edilmiştir. 503.350,00.-TL(Kdv hariç) teklif bedeli ile Meral CEYLAN Firmasında ihale kalmıştır. İşin süresi 75 gün olup İhale işlemleri devam etmektedir.

Etüd Proje

2014 yılı ilk altı ayı sonuna kadar;

İYTE Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Binası (8000 m2); Mimari, Betonarme, Mekanik tesisat ve Elektrik projelerinin hazırlanması işine ait hizmet alımı 13/05/2014 tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilmiştir. 58.000,00.-TL(Kdv hariç) teklif bedeli ile Gemici Müt. Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Firması ile 27/06/2014 tarihinde sözleşmesi yapılmıştır. İşin süresi 164 gün olup 30/06/2014 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

Kamulaştırma

Enstitümüz Kamulaştırma projesine 2014 yılında Yatırım programında 225.000,00.-TL ödenek verilmiştir. Ancak Enstitümüz tarafından kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlan parsel maliklerine 104.371,00.-TL ödenmiştir.

Tablo 7. Bütçe Gelirleri

| GELİRİN KODU | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 426.467 | 636.859 |
| 03.6 Kira Gelirleri | 423.168 | 339.383 |
| 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. | 33.428.000 | 30.766.104 |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 255.113 | 297.134 |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | - | 20.560 |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 551.462 | 647.454 |
| Genel Toplam | 35.102.864 | 32.707.494 |

Şekil 7.  2013-2014 Yılı Gelir Dağılımı

C.FİNANSMAN

Enstitümüz giderleri, Maliye Bakanlığınca vize yapılan Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımı ve öz gelirden karşılanmıştır. İlk altı aylık dönemde 2.3.251.200.- TL tutarında 2013 yılından devreden öz gelirlerimizden likit fazlası ödenek kaydı yapılmıştır.2014 yılı gelir fazlasından 324.500.-TL eklenmiştir.

Tablo 8. 2014 Yılı Likit ve Gelir Fazlası Ekleme

|  | Likit Ekleme | Gelir Fazlası Ekleme |
| --- | --- | --- |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 16.150 |  |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 450.000 |  |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 600.000 | 251.000 |
| Özel Kalem | 121.000 |  |
| Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü |  | 73.500 |
| Mimarlık Fakültesi | 45.000 |  |
| Mühendislik Fakültesi | 1.825.000 |  |
| Fen Fakültesi | 55.000 |  |
| Personel Daire Başkanlığı | 16.500 |  |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Dai.Bşk. | 116.500 |  |
| Yapı İşleri ve Teknik Dai.Bşk. | 6.050 |  |
| Genel Toplam | 3.251.200 | 324.500 |

Şekil 8.  2014 Yılı I. Altı Aylık Likit Fazlasından Eklenen Ödeneklerin Dağılım

III. TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

Enstitümüz personel giderlerinde, yeni başlayacak idari ve akademik personel nedeni ile 500.000.-TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Enstitümüz sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde, yeni başlayacak idari ve akademik personel nedeni ile 150.000.-TL ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderler

2014 Yılı Bütçesiyle 03 “ Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibine 1.654.000.-TL’si öz gelir karşılığı olmak üzere 6.710.000.-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 03.2 “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” tertibine 555.000.-TL, 03.3 “Yolluklar” tertibine 132.700.- TL, 03.4 “Görev Giderleri” tertibine 5.000.- TL, 03.5 “Hizmet Alımları ” tertibine 367.500.-TL, 03.6 “Temsil, Ağırlama Giderleri” tertibine 55.000.-,  03.7 “Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” tertibine 77.000.-TL, 03.8 “Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” tertibine 20.000.- TL, olmak üzere ilk altı ayda toplam 1.212.200.- TL ödenek sağlanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık değerlendirmesinde:

Enstitünün ortak cari giderleri (elektrik, su, yakıt, akaryakıt vb.) için 2014 yılı 03,2 “ Tüketime Yönelik Mal Ve Hizmet Alımları” tertibi bütçe başlangıç ödeneği olan 4.547.000.-TL’nin birinci altı aylık dönemde serbest bırakılan 3.873.000.-TL’lik kısmına, 733.152 .-TL likit ve Gelir Fazlası ile ekleme yapılmış olup toplam ödenek 4.606.152.-TL ulaşmış ve bu ödeneğin 2.838.835.-TL’si harcanmıştır. Enstitünün eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yılsonuna kadar 1.420.000.-TL ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiş olup, yılsonu toplam harcamasının 5.967.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Enstitünün 03.05 “ Hizmet Alımları” tertibinden izlenen diğer cari giderleri (personel taşıma giderleri-öğrenci-personel yemek hizmet alım giderleri-temizlik hizmet alım giderleri-güvenlik hizmet alım giderleri-haberleşme giderleri v.s.) tertibinin bütçe başlangıç ödeneği olan 3.103.000.-TL’nin birinci altı aylık dönemde serbest bırakılan 2.558.000.-TL’lik kısmına, 296.500.- TL’lik likit fazlası ile 71.000.-TL Gelir fazlasından ödenek eklenmiş ve bu ödeneğin 2.129.965,32.-TL’si harcanmıştır. Yılsonuna kadar yaşanacak artışları, özellikle akaryakıt fiyat artışlarının personel taşıma giderlerinde ve asgari ücret artışının güvenlik ve temizlik hizmetlerinde yaratacağı artış göz önüne alınarak Enstitünün kaynaklarının yetersizliği nedeniyle 600.000.-TL ödeneğe ihtiyaç olacağı tespit edilmiş olup, yılsonu toplam harcamasının 3.703.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.  Bu nedenle; 03“ Mal ve Hizmet Alımı Giderleri’nin 2.020.000.-TL ek ödeneğe ihtiyacı bulunmaktadır.

| 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları |
| --- |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 325.000 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Gelir Fazlası | 105.000 |
| Fen Fakültesi | Finans Fazlası | 45.000 |
| Mimarlık Fakültesi | Finans Fazlası | 35.000 |
| Mühendislik Fakültesi | Finans Fazlası | 45.000 |
| 03.3 Yolluklar |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 10.000 |
| Özel Kalem (Rektörlük) | Finans Fazlası | 66.000 |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 6.050 |
| Fen Fakültesi | Finans Fazlası | 10.000 |
| Mimarlık Fakültesi | Finans Fazlası | 10.000 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 6.500 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 4.150 |
| Mühendislik Fakültesi | Finans Fazlası | 20.000 |
| 03.4 Görev Giderleri |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 5.000 |
| 03.5 Hizmet Alımları |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 270.000 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Gelir Fazlası | 71.000 |
| Personel Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 16.500 |
| Mühendislik Fakültesi | Finans Fazlası | 10.000 |
| 03.6 Temsil, Ağırlama |
| Özel Kalem (Rektörlük) | Finans Fazlası | 55.000 |
| 03.7 Bakım ve Onarım Giderleri |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Gelir Fazlası | 55.000 |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 10.000 |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 12.000 |
| 03.8 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Gelir Fazlası | 20.000 |
| 06.1 Mamul Mal Alımları |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 100.000 |
| 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 440.000 |
| Mühendislik Fakültesi | Finans Fazlası | 1.750.000 |

06- Sermaye Giderleri

Enstitümüz sermaye giderlerine 6.350.000.-TL’si mamul mal alımları, 300.000.-TL gayri maddi hak alımları, 225.000.-TL’si gayrimenkul alımları ve kamulaştırması, 15.500.000.- TL’si gayrimenkul sermaye üretim giderleri, 1.175.000.-TL gayrimenkul büyük onarım giderleri olmak üzere toplam 23.550.000.-TL ödenek verilmiştir.

İlk altı aylık dönemde 06.1 “Mamul Mal Alımları” tertibine 100.000.-TL,  06.5 “Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” tertibine 2.190.000.-TL toplam 2.290.000.-TL finansman fazlasından ödenek eklenmiştir.

Bu ödenekten birinci altı aylık dilimde 21.440.000.-TL ödenek serbest bırakılmış olup, bu ödeneğin 9.543.633.-TL si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı %44,51 dır.

Mamul Mal Alımları (06.1)

Mamul mal alımları kapsamında ilk altı aylık dönemde 06.1“Mamul Mal Alımları” tertibinden 1.166.260.-TL’si harcanmıştır.

Makina-teçhizat ve bilgi teknolojileri ihaleleri yılın ikinci yarısında yapılacaktır.

Gayri Maddi Hak Alımları (06.3)

Bilgi teknolojileri projesi kapsamında gayri maddi hak alımlarına ayrılan 300.000.-TL ödeneğin 141.025.-TL’si harcanmış olup, yılsonuna kadar tamamının kullanılacağı ve gerçekleşme oranının %100 olacağı ön görülmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri(06.5)

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatına 2014 Yılı Bütçesinde 9.500.000.-TL ödenek verilmiş, 2013 yılı ödeneğinden harcanamayan 1.750.000.-TL likit olarak eklenerek ödenek 11.250.000.-TL ulaşmıştır. İlgili tertipten 5.144.974.-TL ‘lık harcama yapılmıştır.

Büyük Onarım Giderleri (06.7)

ilk altı aylık dönemde ilgili tertipten harcama yapılmamıştır.

B- Bütçe Gelirleri

2014 yılsonu itibariyle personel giderleri, hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları giderleri için istenen ek ödenek ile Hazine yardımında  %5,6 oranında artış olacağı düşünülmektedir.

C-Finansman

2014 yılı sonuna kadar gerçekleşecek giderlerin önceki yıllar ve ilk altı aylık dönem dikkate alındığında, yaklaşık %96 oranında Hazine yardımı ile karşılanacağı, öz gelir oranımızın da aynı düzeyde olacağı, ayrıca;  2013 yılından devreden likit fazlasından da 10.108.000.- TL finansman sağlanması düşünülmektedir.

DİĞER FAALİYETLER

TÜBİTAK Projeleri

Enstitümüzün öğretim üyelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenen 74 adet projesinden, 2014 yılında 13 adedi sonuçlanmış,  24 adet yeni proje açılmıştır. Toplam 85 adet projenin harcamaları devam etmektedir.

AB Projeleri

2014 yılı başlangıcı itibariyle 11 adet olan AB Projesi olup 2 adet yeni proje açılmıştır. 2014 yılı itibariyle 13 adedinin faaliyetleri sürdürülmektedir.

San- Tez Projeleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen San-Tez Programı kapsamında, 2014 yılı itibariyle 12 adet proje bulunmaktadır.

ERASMUS PROGRAMI

Erasmus Değişim Programı kapsamında

|  | GELEN | GİDEN |
| --- | --- | --- |
| Öğrenci Öğrenim Hareketliliği | 9 | 74 |
| Personel Eğitim Alma Hareketliliği | 8 | 15 |