T.C

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİSÜSÜ

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2017

İZMİR

1. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Gerçekleşmeleri

|  | Personel Giderleri | SGK Prim Giderleri | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | Cari Transferler | Sermaye Giderleri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 27.059.289 | 4.182.194 | 6.120.849 | 788.100 | 4.674.501 |
| 2017 | 29.160.108 | 4.467.515 | 7.594.035 | 1.029.400 | 8.444.538 |

Şekil 1. 2016-2017 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Giderlerinin Karşılaştırılması

01-PERSONEL GİDERLERİ

Tablo 2.Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 5.736.578 | 4.217.835 | 4.185.471 | 4.247.009 | 4.122.405 | 4.549.991 | 27.059.289 |
| 2017 | 4.287.152 | 6.417.344 | 4.449.448 | 4.590.759 | 4.824.265 | 4.591.140 | 29.160.108 |

Personel giderlerinin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 29.160.108 TL,  2016 yılına göre artış oranı %7.76 iken,  2017 yılı gerçekleşme oranı ise %51,29 dur.

Şekil 2. 2016-2017 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderlerinin Karşılaştırılması

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 908.336 | 665.013 | 653.581 | 650.941 | 648.537 | 655.786 | 4.182.194 |
| 2017 | 671.488 | 1.005.598 | 683.147 | 698.844 | 707.146 | 701.292 | 4.467.515 |

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 4.467.515.-TL, 2016 yılına göre artış oranı % 6.82,  2017 yılı gerçekleşme oranı ise % 51,52  dir.

Şekil 3. 2016-2017 Yılları Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Giderlerinin Karşılaştırılması

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tablo 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 69.900 | 1.037.004 | 1.072.760 | 1.469.462 | 1.243.774 | 1.227.949 | 6.120.849 |
| 2017 | 643.898 | 1.514.067 | 1.589.995 | 1.393.635 | 1.317.517 | 1.134.923 | 7.594.035 |

Mal ve hizmet alım giderlerinin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 7.594.035.- TL,  2016 yılına göre artış oranı %24.06,  2016 yılı gerçekleşme oranı ise %64,14 dür.

Şekil 4. 2016-2017 Yılı Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması

05- CARİ TRANSFERLER

Tablo 5. Cari Transferlerin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  | 45.450 | 45.450 | 157.400 | 382.400 | 157.400 | 788.100 |
| 2017 |  | 279.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 243.400 | 1.029.400 |

Cari transfer giderlerinin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 1.029.400.- TL,  2016 yılına göre  %30.61 artmış, 2017 yılı gerçekleşme oranı ise % 50.80 olmuştur.

Şekil 5. 2016-2017 Yılı Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderlerinin Karşılaştırılması

06-SERMAYE GİDERLERİ

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

|  | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 304.961 | 778.049 | 621.032 | 599.834 | 590.078 | 1.780.547 | 4.674.502 |
| 2017 |  | 1.594.148 | 1.695.724 | 1.736.463 | 1.196.133 | 2.222.070 | 8.444.538 |

Sermaye giderlerinin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 8.444.538.- TL olup, 2016 yılına göre %80.65 artış görülmektedir. 2017 yılı gerçekleşme oranı ise % 38,36’dır. Sermaye giderlerinin 2017 yılı gerçekleşmeleri incelendiğinde;  “Mamul Mal Alımları” ekonomik sınıflandırmasında 1.121.525.-TL,  “Gayri Maddi Hak Alımları “ ekonomik sınıflandırmasında 192.721.-TL,  “Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması”  ekonomik sınıflandırmasında 89.048.-TL,  “Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” ekonomik sınıflandırmasında 6.846.684-TL, “Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” ekonomik sınıfında 194.561.-TL gerçekleşme ile toplam 8.444.538.-TL yılın ilk altı ayında ödenek kullanımı gerçekleşmiştir.

Şekil 5. 2016-2017 Yılları Aylar İtibariyle Sermayen Giderlerinin Karşılaştırılması

SERMAYE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN 2017 GERÇEKLEŞMELERİ

Makine Teçhizat Alımları

2017 Yılı Yatırım Programında; makina ve teçhizat alımlarına 1.827.500.- TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten Haziran sonu itibari ile 53.120.- TL ödenek harcanmıştır. Kalan ödeneğin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgi Teknolojileri

2017 Yılı Yatırım Programında; bilgi teknolojilerine  “Mamul Mal Alımları” ekonomik sınıflandırmasına 1.000.000.-TL ile “Gayri Maddi Hak Alımları” ekonomik sınıflandırmasına 400.000.-TL olmak üzere toplam 1.400.000,00 TL ödenek verilmiştir. Birinci altı aylık dönemde “Gayri Maddi Hak Alımları” ödeneğinden 192.721- TL ile “Mamul Mal Alımları” ödeneğinden 246.652.- TL tutarlarında ihale gerçekleştirilmiştir.

Yayın Alımları

2017 Yılı Yatırım Programında; yayın alımlarına 1.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Haziran sonu itibari ile 571.753.- TL tutarında basılı ve elektronik yayın harcaması gerçekleşmiştir. Yıl içinde, 328.247.-TL kalan ödenek tutarın harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.  Yıl içerisinde veri tabanı ile basılı dergi alımı yapılacaktır.

#### Kampüs Alt Yapı İnşaatı

2017 yılı ilk altı ayı sonuna kadar;

Kampüs içerisinden geçen Urla TM –Alaçatı Yüksek gerilim hattının yer altına alınması ve besleme noktası değişimi işi ihale ilanına çıkılmış ihale 04/07/2017 tarihinde yapılmıştır.

#### Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı

#### 2017 yılı ilk altı ayı sonuna kadar;

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatına 30/07/2015 tarihinde başlanılmış, 2017 yılı 6. ay sonu itibarı ile bina tamamlanma aşamasına gelmiş olup geçici kabul işlemlerine başlanacaktır.

#### Büyük Onarım

#### 2017 yılı ilk altı ayı sonuna kadar;

- İYTE Kampüs Binaları Yangın Dolapları Yenilenmesi açık  usulü ile ihale edilmiştir. 23/02/2017 tarihinde 104.300,00.-TL+KDV bedelli sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. Iş tamamlanarak geçici Kabul işlemlerine başlanmıştır.

- İYTE Kütüphane Binası klima santralleri otomatik control vanalarının yenilenmesi İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş,  13/02/2017 tarihinde 44.919,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2017’ de kabul işlemleri yapılmıştır.

- Alüminyum doğrama ve çeşitli onarım işleri yapılması  İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş,  10/02/2017 tarihinde 24.500,00.-TL tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2017’ de kabul işlemleri yapılmıştır.

- Kampüs soğutma sistemlerinin bakım onarım ve devreye alınması İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş,  19/04/2017 tarihinde 44.200,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mayıs 2017’ de kabul işlemleri yapılmıştır.

- İYTE Kampüsü kompresör revizyonu termostatik genleşme valfi onarım ve sulu kondanser yenilenmesi İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 31/05/2017 tarihinde 55.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Haziran 2017’ de kabul işlemleri yapılmıştır.

- İYTE Kampüs binaları yangın pompaları yapımı ve mekanik onarım İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş,  30/05/2017 tarihinde 51.852,55.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İşin yapımı devam etmektedir.

#### Etüd Proje

#### 2016 yılı ilk altı ayı sonuna kadar;

- ALAÇATI 1-2 ENH nın 63-66 nolu direkleri arasının deplase edilmesi projesi  İşi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş,  31/03/2017 tarihinde 9.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Haziran 2017’ de kabul işlemleri yapılmıştır.

- Açık ihale usulü ile ihale dedilerek 08.08.2016 tarihinde94.974,00.TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanan İYTE Binaları enerji etüdü hazırlanması ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesi işi tamamlanmış olup Haziran 2017’ de Kabul işlemleri yapılmıştır.

- İYTE Bilgisayar Mühendisliği Binası Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Tesisat Projelerinin hazırlanması  İşi açık ihale usulü ile ihale edilmiş,  03/03/2017 tarihinde 184.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Işe ait projelerin hazırlanmasına devam edilmektedir.

#### Kamulaştırma

- Zeytinler Urla mevkiinde 16.863,30 m2 alanda yapılacak olan rüzgar enerji santrali arazi tahsis bedeli ve Enerji Nakil Hattı arazi tahsiz bedeli için Orman işletme şefliğine 74.365,36.-TL, ödenmiştir.

- Urla İlçesi Zeytinler Köyü 17A18C3CPafta 168 Ada 18 Parselde kayıtlı taşınmazın İYTE adına kamulaştırılması için 13. İcra Müdürlüğü Hesabına 14.682,52 TL yatırılmıştır.

Tablo 7. Bütçe Gelirleri

| GELİRİN KODU | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 604.769 | 1.690.437 |
| 03.6 Kira Gelirleri | 354.870 | 335.626 |
| 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. | 37.309.507 | 45.203.018 |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 258.681 | 212.952 |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 16.964 | 15.788 |
| 05.3 İdari Para Cezaları |  | 37.177 |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 526.416 | 653.821 |
| Genel Toplam | 39.071.207 | 48.148.819 |

Şekil 7.  2015-2016 Yılı Gelir Dağılımı

C.FİNANSMAN

Enstitümüz giderleri, Maliye Bakanlığı’nca vize yapılan Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine yardımı ve öz gelirden karşılanmıştır. İlk altı aylık dönemde 4.392.769.- TL tutarında 2016 yılından devreden öz gelirlerimizden likit fazlası ödenek kaydı yapılmıştır.2017 yılı gelir fazlasından 262.000.-TL eklenmiştir.

Tablo 8. 2017 Yılı Likit ve Gelir Fazlası Ekleme

|  | Finans Fazlası | Gelir Fazlası Ekleme |
| --- | --- | --- |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 8.000 |  |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 391.000 |  |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 1.807.100 | 262.000 |
| Mühendislik Fakültesi | 125.000 |  |
| Mimarlık Fakültesi | 60.100 |  |
| Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | 2.000 |  |
| Fen Fakültesi | 100.000 |  |
| Personel Daire Başkanlığı | 8.500 |  |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 1.861.065 |  |
| Kamu Güvenlik Hizmetleri | 30.000 |  |
| Genel Toplam | 4.392.769 | 262.000 |

Şekil 8.  2016 Yılı I. Altı Aylık Likit Fazlasından Eklenen Ödeneklerin Dağılım

III. TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

Enstitümüz personel giderlerinde, mevcut ödeneğin yetersiz olduğu düşünülerek 1.659.000.-TL ek ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Enstitümüz sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerinde, mevcut ödeneğin yetersiz olduğu düşünülerek 207.000.-TL ek ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderler

2017 Yılı Bütçesiyle 03 “ Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibine 1.955.000.-TL’si öz gelir karşılığı olmak üzere 11.838.000.-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 03.2 “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” tertibine 1.724.000.-TL, 03.3 “Yolluklar” tertibine 6.500.- TL,  03.5 “Hizmet Alımları ” tertibine 693.100.-TL, 03.7 “Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” tertibine 168.100.-TL, 03.8 “Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” tertibine 89.500.- TL, olmak üzere ilk altı ayda toplam 2.681.200.- TL ödenek sağlanmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık değerlendirmesinde:

Enstitünün ortak cari giderleri (elektrik, su, yakıt, akaryakıt vb.) için 2017 yılı 03,2 “ Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları” tertibi bütçe başlangıç ödeneği olan 6.804.000.-TL’nin birinci altı aylık dönemde serbest bırakılan 3.572.000.- TL’lik kısmına, 1.801.621.-TL finans fazlası ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 8.605.621.-TL toplam tutara ulaşmış ve bu ödeneğin 5.075.051.-TL’si harcanmıştır. Enstitünün eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yılsonuna kadar 2.705.000.-TL ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiş olup, yılsonu toplam harcamasının 9.509.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Enstitünün 03.05 “ Hizmet Alımları” tertibinden izlenen diğer cari giderleri (personel taşıma giderleri-öğrenci-personel yemek hizmet alım giderleri-temizlik hizmet alım giderleri-güvenlik hizmet alım giderleri-haberleşme giderleri v.s.) tertibinin bütçe başlangıç ödeneği olan 4.463.000.-TL’nin birinci altı aylık dönemde serbest bırakılan 2.171.000.-TL’lik kısmına, 753.520.- TL’lik finans fazlasından ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 5.216.520.-TL tutara ulaşmış ve bu ödeneğin 2.766.213.-TL’si harcanmıştır. Yılsonuna kadar yaşanacak artışları, özellikle akaryakıt fiyat artışlarının personel taşıma giderlerinde ve asgari ücret artışının güvenlik ve temizlik hizmetlerinde yaratacağı artış göz önüne alınarak Enstitünün kaynaklarının yetersizliği nedeniyle 2.000.000.-TL ödeneğe ihtiyaç olacağı tespit edilmiş olup, yılsonu toplam harcamasının 6.463.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

| 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları |
| --- |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 219.000 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 1.195.000 |
| Mühendislik Fakültesi | Finans Fazlası | 125.000 |
| Mimarlık Fakültesi | Finans Fazlası | 60.000 |
| Fen Fakültesi | Finans Fazlası | 100.000 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Gelir Fazlası | 25.000 |
| 03.3 Yolluklar |
| Personel Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 6.500 |
| 03.5 Hizmet Alımları |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 48.000 |
| Personel Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 2.000 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 612.100 |
| Kamu Düzeni ve Güvenlik | Finans Fazlası | 30.000 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Gelir Fazlası | 1.000 |
| 03.7 Bakım ve Onarım Giderleri |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 8.000 |
| Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü | Finans Fazlası | 2.000 |
| Mimarlık Fakültesi | Finans Fazlası | 100 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Gelir Fazlası | 158.000 |
| 03.8 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 11.500 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Gelir Fazlası | 78.000 |
| 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 89.365,36 |
| 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Taahhüt Artığı | 460.200 |
|  | Finans Fazlası | 1.300.000 |
| Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Finans Fazlası | 124.000 |

06- Sermaye Giderleri

Enstitümüz sermaye giderlerine 4.610.000.-TL’si mamul mal alımları, 400.000.-TL gayri maddi hak alımları,  14.998.000.- TL’si gayrimenkul sermaye üretim giderleri, 2.000.000.-TL gayrimenkul büyük onarım, gayrimenkul alımları ve kamulaştırması 2.000.-TL olmak üzere toplam 22.010.000.-TL ödenek verilmiştir.

İlk altı aylık dönemde 06.4 “Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması” tertibine 89.365.-TL, 06.5 “Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” tertibine 1.884.200.- TL finansman fazlasından ödenek eklenmiştir.

Bu ödenekten birinci altı aylık dilimde 12.424.565.- TL ödenek serbest bırakılmış olup, bu ödeneğin 8.444.538 TL si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı %67,96’ dır.

Mamul Mal Alımları (06.1)

Mamul mal alımları kapsamında ayrılan 3.600.000.-TL ödeneğin ilk altı aylık dönemde 06.1“Mamul Mal Alımları” tertibinden 871.525.-TL’si harcanmıştır.

Makina-teçhizat ve bilgi teknolojileri ihaleleri yılın ikinci yarısında yapılacaktır.

Gayri Maddi Hak Alımları (06.3)

Bilgi teknolojileri projesi kapsamında gayri maddi hak alımlarına ayrılan 400.000.-TL ödeneğin 192.721.-TL’si harcanmış olup, yılsonuna kadar tamamının kullanılacağı ve gerçekleşme oranının %100 olacağı ön görülmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri(06.5)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatına 2017 Yılı Bütçesinde 6.500.000.-TL ödenek verilmiş olup 800.000.-TL finans fazlasından ekleme yapılarak ödenek 7.300.000.-TL harcama ise 5.133.146.-TL gerçekleşmiş, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatına 2.450.000.-TL ödenek verilmiş olup 500.000.-TL finans fazlasından ekleme yapılarak ödenek 2.950.000.-TL harcama ise 1.462.840.-TL olarak gerçekleşmiş, Fen Fakültesi Laboratuvar Binasına 1.998.000.-TL ödenek verilmiş olup harcama gerçekleştirilmemiştir.

Kampüs Altyapısına 3.550.000.-TL ödenek verilmiş olup 750.000.-TL’si Büyük Onarım Projesine, 1.100.000.-TL’si ise Erişebilirlik Projesine aktarılmış olup harcama gerçekleştirilmemiştir.

Etüd-Proje için  500.000.-TL ödenek verilmiş olup 2016 yılı taahhüt artığı olarak, 460.200.TL finans fazlasından ekleme yapılarak ödenek 960.200.-TL harcama ise 126.949.-TL olarak gerçekleştirilmiştir.

Açık ve Kapalı Spor tesisleri projesine 124.000.-TL finans fazlasından ekleme yapılmış olup 123.748.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Büyük Onarım Giderleri (06.7)

İlk altı aylık dönemde ilgili tertipten 194.561.- TL harcama yapılmıştır.

B- Bütçe Gelirleri

2017 yılsonu itibariyle personel giderleri, hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları giderleri için istenen ek ödenek ile Hazine yardımında  %5,6 oranında artış olacağı düşünülmektedir.

C-Finansman

2017 yılı sonuna kadar gerçekleşecek giderlerin önceki yıllar ve ilk altı aylık dönem dikkate alındığında, yaklaşık %96 oranında Hazine yardımı ile karşılanacağı, öz gelir oranımızın da aynı düzeyde olacağı, ayrıca;  2016 yılından devreden likit fazlasından da 21.458.161,76.- TL finansman sağlanması düşünülmektedir.

DİĞER FAALİYETLER

TÜBİTAK Projeleri

Enstitümüzün öğretim üyelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenen 106 adet projesinden, 2017 yılında 20 adedi sonuçlanmıştır. 19 adet yeni proje açılmıştır. Toplam 106 adet projenin harcamaları devam etmektedir.

AB Projeleri

2017 yılı başlangıcı itibariyle 10 adet olan AB Projesinin 2 adedi sonuçlandırılmış olup 1 adet yeni proje açılmıştır. 2017 yılı itibariyle 9 adedinin faaliyetleri sürdürülmektedir.

San- Tez Projeleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen San-Tez Programı kapsamında, 2017 yılı itibariyle 3 adet projeden 2 adedi kapatılmıştır. 1 adet proje devam etmektedir.

ERASMUS PROGRAMI

Erasmus Değişim Programı kapsamında

|  | GELEN | GİDEN |
| --- | --- | --- |
| Öğrenci Öğrenim Hareketliliği | 3 | 34 |
| Personel Eğitim Alma Hareketliliği | 0 | 3 |
| Personel Ders Verme Hareketliliği | 1 | 6 |